АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРЖЕВАЛЬСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ДЕМИДОВСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27.05.2021г  № 22-р

О первоочередных мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Адми-нистрации Пржевальского городского  поселения Демидовского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Администрации Пржевальского  городского поселения Демидовского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.:

1. Создать штаб по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период в составе:

Гоголинский  И.А. – Глава муниципального образования Пржевальского городского  поселения Демидовского района Смоленской области, председатель комиссии;

Новиков С.А. – начальник  МУП «Янтарь» пос.Пржевальское Демидовского района Смоленской области;

Орлова Л.Н. – ведущий специалист  Администрации Пржевальского  городского  поселения Демидовского района Смоленской области;

Кривенкова Т.И. – старший менеджер Администрации Пржевальского  городского  поселения Демидовского района Смоленской области.

2. Утвердить прилагаемые мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Администрации  Пржевальского  городского  поселения Демидовского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.

3. Штабу провести 20 июня, 25 августа  текущего года заседания по  заслушиванию начальника  МУП «Янтарь» пос.Пржевальское ,директора  ООО «Санатория им.Пржевальского» о подготовке объектов к работе в осенне-зимний период.

Глава муниципального  образования

Пржевальского  городского  поселения

Демидовского  района

Смоленской области                                                                       И.А.Гоголинский

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Администрации Пржевальского городского  поселения Демидовского района

# Смоленской области

от ___________  № _____

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов  жилищно-коммунального хозяйства Администрации  Пржевальского городского  поселения Демидовского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена и текущий ремонт водоразборных колонок | май - сентябрь 2021 года | Начальник МУП «Янтарь» пос.Пржевальское |
| 2. | Проведение водопровода | май 2021 года | Начальник МУП «Янтарь» пос.Пржевальское |
| 3. | Строительство котельной | Май-июль 2021 | Начальник МУП «Янтарь» пос.Пржевальское |
| 4. | Хлорирование водонапорных сетей | июнь-август | Начальник МУП «Янтарь» пос.Пржевальское |
| 5. | Отсыпка и грейдерование проезжей части улиц поселка без твердого покрытия | Май-октябрь 2021 | Начальник МУП «Янтарь» пос.Пржевальское |
| 5. | Замена инженерных сетей водопровода | Июнь-октябрь 2021 | Глава муниципального образования Пржевальского городского поселения Демидовского района Смоленской области |
| 6. | Приобретение и установка крышек и люков на горловины колодцев | Май-октябрь | Начальник МУП «Янтарь» пос.Пржевальское |